De vraag: **Website waar iemand alle afbeeldingen voor Incrowd uploadt.**

* Budget
* Geld
* Tijd (=geld)
* Projectkosten
* Planning
* 26-10 t/m 29-1
* (24-12 t/m 1-1)
* Milestones
* Requirements Analysis
* Wie
* Wat
* (waar)
* Waarom
* (wanneer)
* Hoe
* **Stap 1**
* Req Analysis (doc)
* **Stap 2**
* Onderzoek
* Bestaat het?
* Wat heb ik nodig?
* Hoe denk ik het te maken.
* **Stap 3**
* Ontwerp
* Technisch
* Functioneel
* Wireframes
* **Stap 4**
* Realisatie
* Prototype
* **Stap 5**
* Opleveren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stappen | Planning | Hulp |
| Stap 1 | 1 Week | Matthijs + Gerald + Erik |
| Stap 2 | ½ Week | Jeroen + Bob |
| Stap 3 | 4-5 Weken | Allen |
| Stap 4 | 4 Weken | Allen |
| Stap 5 | 1 Week | - |